29 мая

2024 года

№ 25 (530)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 мая 2024 года; № 536; г. Билибино. О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 9 июля 2020 года № 438. В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в соответствии с Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 9 июня 2015 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Чукотского автономного округа», руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 9 июля 2020 года № 438 «Об утверждении Положения о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования Билибинский муниципальный район» следующие изменения: 1.1. приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 9 июля 2020г. № 438 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.2. приложение 2 к постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 9 июля 2020г. № 438 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Билибинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район. 3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный района Жижина Е.В. Исполняющий обязанности Главы Администрации В.В. Гизбрехт

Приложение 1

к Постановлению  Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район

от 21 мая 2024  года № 536

«Приложение 1

к Постановлению  Администрации

муниципального образования

Билибинский муниципальный район
 от 9 июля 2020 года № 438

Положение

о порядке формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования Билибинский муниципальный район

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее - План) в целях информирования заинтересованных лиц о развитии в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район транспортной, энергетической, социальной, коммунальной, телекоммуникационной, и иной инфраструктуры (далее - объекты инфраструктуры), а также о реализации в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район инвестиционных проектов.

2. Формирование Плана осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее –Управление) на основании предложений поступивших от структурных подразделений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район с учётом:

а) стратегии социально-экономического развития муниципального образования Билибинский муниципальный район;

б) планов и программ муниципального уровня, в том числе на условиях муниципально-частного партнерства;

в) информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, в том числе с муниципальным участием.

3. В План включаются сведения об объектах, финансирование строительства и (или) реконструкции которых планируется за счет средств:

а) федерального бюджета, в том числе бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации;

б) окружного бюджета;

в) местного бюджета;

г) внебюджетных источников.

4. План состоит из двух разделов:

а) Раздел. I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.

В данном разделе размещаются объекты, реализуемые хозяйствующими субъектами за счет внебюджетных источников либо с привлечением бюджетных средств федерального и (или) окружного, и (или) средств муниципального бюджета;

б) Раздел. II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

В данном разделе размещаются объекты инфраструктуры, проектирование, строительство (реконструкция) которых предусмотрены в муниципальных правовых актах и инвестиционных программах хозяйствующих субъектов, включая субъекты естественных монополий  (федерального, регионального и муниципального значения) и хозяйствующие субъекты с государственным или  муниципальным участием:

- объекты социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры и спорта, гостиничные, туристические комплексы, социального обслуживания граждан);

- объекты энергетической инфраструктуры (по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии);

- объекты транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты, объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов и другие);

- объекты водохозяйственной инфраструктуры (гидротехнические сооружения);

- объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры (холодильного и складского хозяйства, оптовые базы и другие);

-объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды (по переработке и утилизации (захоронению) бытовых отходов и другие);

- объекты коммунальной инфраструктуры (тепло- и электроснабжения, централизованной системы водоснабжения, водоотведения);

- объекты телекоммуникационной инфраструктуры (связи (подвижной, стационарной), теле- и радиовещания, информационно-телекоммуникационной сети и другие);

- инвестиционные площадки (индустриальные, промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие).

5.  План формируется на один год.

6. Управление ежегодно в срок до 20 февраля текущего года формирует проект Плана и направляет его на рассмотрение Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее –Совет).

7. Одобренный Советом План утверждается постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район и:

а) размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район в разделе «Инвестиционная деятельность» в подразделе «7. План создания инвестиционных объектов» в течение пяти рабочих дней с момента его утверждения;

б) направляется Управлением в Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа в течение пяти рабочих дней с момента его утверждения.

Приложение

к Положению о порядке формирования и

актуализации Плана создания инвестиционных

объектов и объектов инфраструктуры

муниципального образования

Билибинский муниципальный район

ПЛАН

СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

### Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта <1> | Место реализации <2> | Вид работ <3>/срок реализации <4>, годы | В том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние <5> | Документ -основание <6> | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указывается вид собственности объекта (федеральная, окружная, муниципальная, частная);

<2> указывается населенный пункт, улица

<3> указывается вид планируемых работ (строительство, реконструкция, модернизация);

<4> указываются сроки строительства, реконструкции, модернизации;

<5> указывается фактическое состояние (планирование, предпроектная стадия, проектирование, строительно-монтажные работы);

<6> указывается принадлежность проекта к  государственным программам Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальным программам, ФЦП, ФАИП, инвестиционным программам и др.

Раздел II. ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инвестора/вид собственности объекта <1> | Место реализации <2> | Вид работ <3>/срок реализации <4>, годы | В том числе: год ввода в эксплуатацию | Фактическое состояние <5> | Документ -основание <6> | Предполагаемая стоимость инвестиционного проекта и источники финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указывается вид собственности объекта (федеральная, окружная, муниципальная, частная);

<2> указывается населенный пункт, улица

<3> указывается вид планируемых работ (строительство, реконструкция, модернизация);

<4> указываются сроки строительства, реконструкции, модернизации;

<5> указывается фактическое состояние (планирование, предпроектная стадия, проектирование, строительно-монтажные работы);

<6> указывается принадлежность проекта к  государственным программам Российской Федерации и Чукотского автономного округа, муниципальным программам, ФЦП,ФАИП, инвестиционным программам и др.

Приложение 2

к Постановлению  Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район

от 21 мая 2024  года № 536

«Приложение 2

к Постановлению  Администрации

муниципального образования

Билибинский муниципальный район
 от 9 июля 2020 года № 438

Перечень

структурных подразделений Администрации муниципального образования Билибинский  муниципальный район, ответственных за предоставление информации для формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования Билибинский                                                                                      муниципальный район

| № п/п | Наименование подразделений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район | Объекты, по которым представляется информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район | 1) объекты энергетической инфраструктуры; 2) объекты транспортной инфраструктуры; 3) аэропорты; 4) объекты торговой, агропромышленной и иной инфраструктуры; 5) объекты в сфере экологии и охраны окружающей среды; 6) объекты водохозяйственной инфраструктуры; 7) объекты коммунальной инфраструктуры; 8) объекты телекоммуникационной инфраструктуры. | Включая объекты, включенные в инвестиционные программы субъектов естественных монополий (федерального и регионального значения) |
| 2. | Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район | 1) инвестиционные площадки. |  |
| 3. | Управление социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район | 1) объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, объекты социального обслуживания граждан. |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 17 мая 2024 года № 529. | г. Билибино |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 19 декабря 2017 года № 1068

В целях уточнения мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2018-2023 годы», утверждённой Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 19 декабря 2017 года № 1068, руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 19 декабря 2017 года № 1068                                «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2018-2023 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «на 2018-2023 годы» исключить.

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2023 годы» исключить.

1.3. В наименовании Паспорта программы слова «на 2018-2023 годы» исключить.

1.4. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5.  Приложение 1 Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6.  Приложение  2  Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике     Билибинского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район

- Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Медведева А.В.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации	                                                                                     В.В. Гизбрехт

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

муниципального образования

Билибинский муниципальный район

от «17» мая 2024 года № 529

«Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

Билибинский муниципальный район

от «19» декабря 2022 года № 1068

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа»

г. Билибино,

2024 год

ПАСПОРТ

# Муниципальной программы

# «Формирование современной городской среды на территории

# муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа»

(далее – Муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы |  | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Цели Муниципальной программы |  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район |
| Задачи Муниципальной программы |  | - Обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых территорий общего пользования, мест массового отдыха населения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории; - проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения Билибино, включая создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения; - создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; - улучшение санитарного и эстетического состояния территории Билибинского муниципального района. |
| Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы |  | - Количество благоустроенных территорий общего пользования; - количество благоустроенных мест массового отдыха населения; - содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городского поселения Билибино в обеспечении качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, тротуаров, детских и спортивных площадок. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |  | 2018-2026 годы (без разделения на этапы) |

| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляет 249 183,8 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 189 297,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 7 398,9 тыс. рублей; в 2020 году – 6 604,9 тыс. рублей; в 2021 году – 9 950,0 тыс. рублей; в 2022 году – 8 187,2 тыс. рублей; в 2023 году – 34 605,2 тыс. рублей; в 2024 году – 122 551,6 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей средства районного бюджета – 59 886,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 528,3 тыс. рублей; в 2020 году – 2 803,9 тыс. рублей; в 2021 году – 13 092,0 тыс. рублей; в 2022 году – 13 275,8 тыс. рублей; в 2023 году – 186,0 тыс. рублей; в 2024 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей прочие внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

- Приоритеты, цели и задачи Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа»

Приоритеты целей и задач Муниципальной программы, установленных в паспорте Муниципальной программы, направлены на реализацию органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Билибинский муниципальный район, которые определяется федеральными, окружными, местными законодательными нормами и наиболее эффективное достижение целей, и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Билибинский муниципальный район.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения, необходимо ежегодно проводить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Билибинского муниципального района, включая, озеленение, ремонт и установку малых архитектурных форм, ремонт и устройство наружного освещения, укладка  тротуарной плитки, установка детских и спортивных площадок.

Для стабильного и качественного развития территорий муниципального образования Билибинский муниципальный район, создание современной городской среды необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий.

Обеспечение создания и развития объектов благоустройства дворовых территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории; проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения Билибино, включая создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

Комфортные условия жизни населения неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания.

дорожной сети и дворовых территорий (кварталов).

В городском поселении Билибино 242 многоквартирных домов и прилегающих дворовых территорий. В связи с недостаточностью выделения денежных средств по статье «Благоустройство г. Билибино», капитальный ремонт дворовых территорий, удовлетворяющий современным требованиям и качеству среды проживания, не проводился.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, в соответствие          с          Приказом        Департамента        промышленной        и сельскохозяйственной        политики        Чукотского       автономного       округа от 15 июня 2017 года № 221-од «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», проводятся инвентаризация дворовых и общих территорий, и разрабатываются паспорта.

По результатам осмотра дворовых территорий определено  что,    значительная доля придомовых территорий и территорий массового отдыха населения не отвечают современным требованиям и требуют проведения капитального ремонта для создания эстетического состояния территории.

В ходе реализации Муниципальной программы планируется выполнить комплекс мероприятий по:

- благоустройству общественных территорий, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения;

- благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, отобранных в соответствие с требованиями принятыми нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа и муниципальными нормативными правовыми актами;

- обустройству мест массового отдыха населения.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:

- ремонт дворового проезда;

- освещение дворовой территории;

- установка малых форм (скамеек, урн для мусора).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома включает в себя:

- озеленение территории;

- устройство детских и спортивных площадок.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов рекомендуется проводить в форме субботников с привлечением жителей.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников многоквартирного дома, оформленным соответствующим протоколом.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Цель Муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение создания и развития объектов благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городской территории.

Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности использования выделяемых средств на формирование современной городской среды, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Муниципальной программы.

# 2. Механизм реализации Муниципальной программы

# Механизм реализации Муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также с учетом выполнения предусмотренных мероприятий, направленных на развитие благоустройства муниципального образования Билибинский муниципальный район.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется посредством:

- осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Билибинский муниципальный район в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг;

Механизм реализации Муниципальной программы предусматривает возможность формирования локальных нормативных актов.

# 3. Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы

3.1. Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет Управление промышленной и сельскохозяйственной политики.

3.2. Контроль за своевременным финансированием и целевым использованием денежных средств осуществляется Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район.

3.3. Общий контроль за реализацией  Подпрограммы в рамках муниципальной программы осуществляет Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

3.4.  Управление    промышленной    и    сельскохозяйственной    политики ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчётным годом, составляет и направляет в Управление  финансов, экономики и имущественных отношений информацию о ходе реализации Муниципальной программы в разрезе каждой Подпрограммы и мероприятий с пояснительной запиской.

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального образования

Билибинский  муниципальный район

от «17» мая 2024 года № 529

«Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального образования

Билибинский  муниципальный район

от «19» декабря 2022 года № 1068

«1. «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с основными мероприятиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования; | ед. | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | х | 3 | х | х | х | 1 | 1 | х | х | Благоустройство дворовых территорий общего пользования |
| 2 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | х | 1 | х | х | х | 1 | 1 | х | х | Благоустройство мест массового отдыха населения |

| Приложение 3 к Постановлению Администрации муниципального образования илибинский муниципальный район от «17» мая 2024 года №529 «Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от «19» декабря 2022 года № 1068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации мероприятий (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|  |  |  | Всего | в том числе средства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | окружного бюджета | районного бюджета | бюджета поселений | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Муниципальной программе | 2018-2026 | 249 183,80 | 189 297,80 | 59 886,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 7 927,20 | 7 398,90 | 528,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 9408,80 | 6604,90 | 2803,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 23 042,00 | 9 950,00 | 13 092,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 21 463,00 | 8 187,20 | 13 275,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 34 791,20 | 34 605,20 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 152 551,60 | 122 551,60 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма: «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа» | 2018-2026 | 249 183,80 | 189 297,80 | 59 886,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 7 927,20 | 7 398,90 | 528,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 9408,80 | 6604,90 | 2803,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 23 042,00 | 9 950,00 | 13 092,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 21 463,00 | 8 187,20 | 13 275,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 34 791,20 | 34 605,20 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 152 551,60 | 122 551,60 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"» | 2018-2026 | 231 860,90 | 181 797,80 | 50 063,10 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 7 788,20 | 7 398,90 | 389,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 9408,80 | 6604,90 | 2803,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 16 496,00 | 9 950,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 18 325,10 | 8 187,20 | 10 137,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 27 291,20 | 27 105,20 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 152 551,60 | 122 551,60 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2018-2026 | 102 040,80 | 102 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 102 040,80 | 102 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (софинансирование обязательств за счет средств местного бюджета) | 2018-2026 | 30 000,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2018-2026 | 47 802,00 | 47 616,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 27 291,20 | 27 105,20 | 186,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 20 510,80 | 20 510,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Финансовое обеспечение проектов инициативного бюджетирования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2018-2026 | 52 018,10 | 32 141,00 | 19 877,10 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 7 788,20 | 7 398,90 | 389,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 9 408,80 | 6 604,90 | 2 803,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 16 496,00 | 9 950,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 18 325,10 | 8 187,20 | 10 137,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территории» | 2018-2026 | 17 322,90 | 7500,00 | 9 822,90 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 6 546,00 | 0,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 3 137,90 | 0,00 | 3 137,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на реализацию проекта "1000 дворов" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2018-2026 | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Обустройство мест массового отдыха населения | 2018-2026 | 9 822,90 | 0,00 | 9 822,90 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 6 546,00 | 0,00 | 6 546,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 3 137,90 | 0,00 | 3 137,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 17 мая 2024 года № 530. | г. Билибино |  |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 29 марта 2016 года № 197

В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании  Билибинский муниципальный район», утверждённой Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 26 марта 2016 года № 197, руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 29 марта 2016 года № 197                                «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании  Билибинский муниципальный район» (далее – Постановление)  следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1                       к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике     Билибинского района» и разместить его на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Медведева А.В.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                                     В.В. Гизбрехт

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 17 мая 2024 года № 530 «Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 29 марта 2016 года № 197

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район»

г. Билибино

2024 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район»

(далее – Муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики |
| --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | отсутствуют |
| Перечень подпрограмм | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»; «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района». |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели Муниципальной программы Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы; создание условий для устойчивого социально-экономического развития района; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района; обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное; организация мероприятий по обустройству взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района; организация мероприятий по содержанию взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта достижение планируемых значений целевых показателей, эффективности выполнения финансового плана; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля обеспечения авиационной доступностью национальные сёла, расположенные на территории Билибинского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы | 2016-2026 годы (без разделения на этапы) Общий объем финансовых ресурсов Муниципальной программы составляет 661 576,5 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства районного бюджета – 656 634,7 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 39 550,6 тыс. рублей; в 2017 году – 41 606,6 тыс. рублей; в 2018 году – 36 256,7 тыс. рублей; в 2019 году – 54 418,6 тыс. рублей; в 2020 году – 57 051,2 тыс. рублей; в 2021 году – 60 635,2 тыс. рублей; в 2022 году – 66 709,3 тыс. рублей; в 2023 году – 173 622,7 тыс. рублей; в 2024 году – 126 783,8 тыс. рублей средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; В том числе по Подпрограммам: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» - 636 949,6 тыс. рублей, из них: Средства окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; средства районного бюджета – 636 949,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 36 641,9 тыс. рублей; в 2017 году – 39 280,0 тыс. рублей; в 2018 году – 34 077,5 тыс. рублей; в 2019 году – 51 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 54 707,1 тыс. рублей; в 2021 году – 57 627,8 тыс. рублей; в 2022 году – 65 209,3 тыс. рублей; в 2023 году – 172 753,1 тыс. рублей; в 2024 году – 125 652,9 тыс. рублей средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
|  | По Подпрограмме: «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района» - 24 626,9 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства районного бюджета – 19 685,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 2 908,70 тыс. рублей; в 2017 году – 2 326,60 тыс. рублей; в 2018 году – 2 179,2 тыс. рублей; в 2019 году – 3 418,6 тыс. рублей; в 2020 году – 2 344,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3 007,4 тыс. рублей; в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей; в 2023 году – 869,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1130,9 тыс. рублей средства бюджета поселений - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Повышение уровня транспортной доступности населения; обеспечение потребностей в грузовых перевозках; увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; обеспечение авиационной доступности в национальные сёла Островное, Омолон, Анюйск, Илирней, расположенных на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район. |

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»

муниципальной  программы  «Развитие транспортной инфраструктуры

в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район»

(далее – Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели Подпрограммы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы; создание условий для устойчивого социально-экономического развития района; сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи Подпрограммы | Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района; обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2026 годы (без разделения на этапы) |
| Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 636 949,6 тыс. рублей, из них: Средства окружного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства районного бюджета – 636 949,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 36 641,9 тыс. рублей; в 2017 году – 39 280,0 тыс. рублей; в 2018 году – 34 077,5 тыс. рублей; в 2019 году – 51 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 54 707,1 тыс. рублей; в 2021 году – 57 627,8 тыс. рублей; в 2022 году – 65 209,3 тыс. рублей; в 2023 году – 172 753,1 тыс. рублей в 2024 году – 125 652,9 тыс. рублей средства бюджета поселений – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня транспортной доступности населения; обеспечение потребностей в грузовых перевозках; увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение сохранности взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район»

(далее – Подпрограмма)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление промышленной и сельскохозяйственной политики) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии |
| Задачи Подпрограммы | Организация мероприятий по обустройству взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района; организация мероприятий по содержанию взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Доля обеспечения авиационной доступностью национальные сёла, расположенные на территории Билибинского муниципального района; Достижение планируемых значений целевых показателей, эффективности выполнения финансового плана. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2016-2026 годы (без разделения на этапы) |
| Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Всего по Подпрограмме 24 626,9 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета 4 941,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 4 941,8 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; средства районного бюджета – 19 685,1 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 2 908,70 тыс. рублей; в 2017 году – 2 326,60 тыс. рублей; в 2018 году – 2 179,2 тыс. рублей; в 2019 году – 3 418,6 тыс. рублей; в 2020 году – 2 344,1 тыс. рублей; в 2021 году – 3 007,4 тыс. рублей; в 2022 году – 1 500,0 тыс. рублей; в 2023 году – 869,6 тыс. рублей; в 2024 году – 1130,9 тыс. рублей средства бюджета поселений - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей средства прочих внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение авиационной доступности в национальные сёла Островное, Омолон, Анюйск и Илирней, а также производственных баз МП СХП БМР Каэттын и Бургахчан, расположенных на территории муниципального образования Билибинский муниципальный район |

Приоритеты, цели и задачи Муниципальной  программы

## Билибинский муниципальный район в силу своего месторасположения, является одним из крайних районов севера, расположенного на почти неосвоенной северной территории в западной части Чукотского автономного округа.

## Входящие в состав Билибинского муниципального района сельские поселения Островное, Омолон, Анюйск и Илирней имеют очаговый характер расселения населения, и в связи с этим являются труднодоступными территориями, где основное круглогодичное воздушное сообщение.

## Пассажирские перевозки воздушным транспортом являются единственным способом передвижения населения проживающего в национальных сёлах Билибинского района в период с мая по декабрь, а в период формирования зимника жители данных населённых пунктов также не имеют возможности свободного перемещаться по территории района.

## Помимо пассажирских перевозок существует необходимость доставки воздушным транспортом в национальные сёла Билибинского района продуктов питания, товаров народного потребления, продукции производственно – технического назначения, а также лекарственные средства.

## На территории Билибинского муниципального района расположены и действуют два аэропорта гражданского воздушного флота, которые являются структурными подразделениями ФГУП «Чукотавиа»: аэропорт «Кепервеем» и аэропорт «Омолон», а также действующие вертолётные площадки в национальных сёлах Анюйск, Островное и Илирней.

## С целью обеспечения необходимого уровня мобильности населения, транспортной доступности района и его населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования  Билибинский муниципальный район существует необходимость в проведении таких мероприятий как:

- обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района;

- содержание взлётно-посадочных площадок в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.

Для обеспечения исполнения указанных мероприятий, требуется систематическая финансовая поддержки организаций, осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии.

Также ключевое значение имеет транспортная схема, которая на территории Билибинского муниципального района отличается сложностью и многоступенчатостью, а также высокой стоимостью доставки народнохозяйственных грузов.

В связи с этим, существует необходимость совершенствования транспортной схемы доставки грузов для жизнеобеспечения населения и предприятий района.

Автотранспортная система Билибинского муниципального района представлена преимущественно автозимниками, по которым доставляются товары народного потребления, горюче-смазочные материалы и продукция производственно-технического назначения в отдаленные села района Омолон, Илирней и Островное.

По состоянию на 1 января 2016 года протяжённость автозимников муниципального образования составляет 810 км, в том числе:

- автозимник «Билибино – Омолон» 620 км покрытие уплотненный снег;

- автозимник «Подъезд до с. Илирней от 28 км автодороги Билибино – Кепервеем» 140 км, покрытие уплотненный снег;

- автозимник «Подъезд до с. Островное от 126 км автодороги Билибино – Анюйск» 50 км, покрытие уплотненный снег.

На протяжении ряда лет на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском и сельских поселениях производится только текущий, поддерживающий ремонт.

На дорогах, состоящих из обрывистых и глубоких ям, ухудшается безопасность дорожного движения. Из-за недостаточности средств бюджета Билибинского муниципального района для проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обостряется ситуация с качеством дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития района. По этой причине развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет важное значение для экономики Билибинского муниципального района.

Таким образом, основными приоритетами в рамках настоящей программы являются:

- Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

- Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

- Совершенствование транспортной схемы доставки грузов для жизнеобеспечения населения и предприятий района в сельских поселениях Омолон, Илирней и Островное.

- Обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района.

- Содержание взлётно-посадочных площадок в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.

- Обеспечение бесперебойного и круглогодичного перемещения жителей национальных сёл на территории Билибинского района.

Основными целями Муниципальной  программы  является:

- Повышение комплексной безопасности и устойчивости автомобильной транспортной системы;

- Создание условий для устойчивого социально-экономического развития района;

- Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района путём финансовой поддержки организаций осуществляющих мероприятия по содержанию площадок в пригодном для эксплуатации состоянии.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района;

- Обеспечение доставки товаров народного потребления, социально значимых продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов  и продукции производственно-технического назначения для жизнедеятельности отдаленных сел района Омолон, Илирней, Островное.

- Обустройство взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района.

- Содержание взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района в состоянии пригодном для осуществления бесперебойного приёма легкомоторного авиатранспорта.

Механизм реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется Управлением промышленной и сельскохозяйственной политики.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться из бюджетных ассигнований бюджета Билибинского муниципального района за счёт межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. Выделение бюджетных ассигнований ответственному исполнителю будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Билибинского муниципального района, лимитами бюджетных обязательств, объемами финансирования муниципальной Программы на соответствующий год, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Билибинского муниципального района.

Организация управления и контроль за ходом реализации Муниципальной программы

- Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет  Управление промышленной и сельскохозяйственной политики.

- Контроль за своевременным финансированием и целевым использованием денежных средств осуществляется Управлением финансов, экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (далее – Управление финансов).

- Управление промышленной и сельскохозяйственной политики направляет в Управление финансов ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы.

- Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район.

».

| Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 17 мая 2024 года № 530 «Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации мероприятий (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|  |  |  | Всего | в том числе средства: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | окружного бюджета | районного бюджета | бюджета поселений | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Муниципальной программе | 2016-2024 | 661 576,50 | 4 941,80 | 656 634,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 39 550,60 | 0,00 | 39 550,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 41 606,60 | 0,00 | 41 606,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 36 256,70 | 0,00 | 36 256,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 59 360,40 | 4 941,80 | 54 418,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 57 051,20 | 0,00 | 57 051,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 60 635,20 | 0,00 | 60 635,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 66 709,30 | 0,00 | 66 709,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 173622,70 | 0,00 | 173 622,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 126783,80 | 0,00 | 126 783,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» | 2016-2024 | 636 949,60 | 0,00 | 636 949,60 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 36 641,90 | 0,00 | 36 641,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 39 280,00 | 0,00 | 39 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 34 077,50 | 0,00 | 34 077,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 54 707,10 | 0,00 | 54 707,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 57 627,80 | 0,00 | 57 627,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 65 209,30 | 0,00 | 65 209,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 172753,10 | 0,00 | 172 753,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 125652,90 | 0,00 | 125 652,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» | 2016-2024 | 636 949,60 | 0,00 | 636 949,60 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 36 641,90 | 0,00 | 36 641,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 39 280,00 | 0,00 | 39 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 34 077,50 | 0,00 | 34 077,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 54 707,10 | 0,00 | 54 707,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 57 627,80 | 0,00 | 57 627,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 65 209,30 | 0,00 | 65 209,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 172753,10 | 0,00 | 172 753,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 125652,90 | 0,00 | 125 652,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Расходы на содержание межселенных дорог (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2016-2024 | 522 524,00 | 0,00 | 522 524,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 36 641,90 | 0,00 | 36 641,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 39 280,00 | 0,00 | 39 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 34 077,50 | 0,00 | 34 077,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 54 707,10 | 0,00 | 54 707,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 57 627,80 | 0,00 | 57 627,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 65 209,30 | 0,00 | 65 209,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 65827,50 | 0,00 | 65827,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 118152,90 | 0,00 | 118152,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2016-2024 | 106925,60 | 0,00 | 106925,60 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 106925,60 | 0,00 | 106 925,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Расходы на ремонт и содержание дорожной сети г.п. Билибино (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2016-2024 | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности взлётно – посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение сохранности взлетно – посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района» | 2016-2024 | 24 626,90 | 4 941,80 | 19 685,10 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 2 908,70 | 0,00 | 2 908,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 2 326,60 | 0,00 | 2 326,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 2 179,20 | 0,00 | 2 179,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 8 360,40 | 4 941,80 | 3 418,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 2 344,10 | 0,00 | 2 344,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 3 007,40 | 0,00 | 3 007,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 869,60 | 0,00 | 869,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 130,90 | 0,00 | 1130,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Финансовая поддержка организаций» | 2016-2024 | 11 011,60 | 0,00 | 11 011,60 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 2 544,60 | 0,00 | 2 544,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 2 179,20 | 0,00 | 2 179,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 1 868,50 | 0,00 | 1 868,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 1 291,40 | 0,00 | 1 291,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 350,90 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию взлетно – посадочных площадок в национальных селах Билибинского муниципального района (иные бюджетные ассигнования) | 2016-2024 | 8 502,30 | 0,00 | 8 502,30 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 2 544,60 | 0,00 | 2 544,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 2 179,20 | 0,00 | 2 179,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 1 868,50 | 0,00 | 1 868,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Расходы по возмещению затрат на содержание взлетно-посадочных площадок в национальных селах Билибинского района | 2016-2024 | 2 509,30 | 0,00 | 2 509,30 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 1291,40 | 0,00 | 1 291,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 350,90 | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение сохранности взлётно-посадочных площадок в национальных сёлах Билибинского муниципального района» | 2016-2024 | 13 615,30 | 4 941,80 | 8 673,50 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 364,10 | 0,00 | 364,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 076,60 | 0,00 | 1 076,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 6 491,90 | 4 941,80 | 1 550,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 684,10 | 0,00 | 1 684,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 717,60 | 0,00 | 717,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Расходы по обустройству взлётно – посадочных площадок для легкомоторной авиации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | 2016-2024 | 13 615,30 | 4 941,80 | 8 673,50 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 364,10 | 0,00 | 364,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 1 076,60 | 0,00 | 1 076,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 6 491,90 | 4 941,80 | 1 550,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 1 684,10 | 0,00 | 1 684,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 717,60 | 0,00 | 717,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.2. | Расходы по обустройству взлетно-посадочных площадок для легкомоторной авиации (Иные бюджетные ассигнования) | 2016-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации МО Билибинский муниципальный район |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 27 мая 2024 года | № 554 | г. Билибино |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2024 года № 216-рп               «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чукотского автономного округа осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов», на основании соглашений между администрациями поселений и Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район о передаче администрациями поселений осуществления части своих полномочий, руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Билибинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Билибинского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов согласно                        приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Состав комиссии для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период                                 2024-2025 годов (далее - Комиссия) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Установить, что решения комиссии в пределах её компетенции обязательны для исполнения всеми организациями независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.

- Комиссии:

- приступить к работе с 27 мая 2024 года;

- осуществлять контроль за созданием и функционированием в Муниципальном предприятии жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района аварийно-технических бригад и аварийных служб, укомплектованных необходимой техникой и оборудованием;

- обеспечить контроль за осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах к отопительному сезону 2024-2025 годов;

- организовать контроль за своевременным проведением расчетов Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района с поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

- оказывать помощь Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.

- Назначить должностное лицо, ответственное за сбор и представление в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа ежемесячной оперативной информации о ходе подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период заместителя начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики - начальника отдела промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ.

- Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района в срок до 15 июля 2023 года разработать и направить в Администрацию муниципального образования Билибинский муниципальный район на согласование программу и графики совместных противоаварийных тренировок на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего периода, а также для совместной отработки действий оперативного персонала в случае ликвидации аварийных ситуаций на технологическом оборудовании объектов генерации и водоканализационного хозяйства.

- Руководителям муниципальных предприятий и социальной сферы представить Комиссии паспорта готовности объектов муниципального образования  в срок до 15 сентября 2024 года.

- Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Билибинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Медведева А.В.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                                  В.В. Гизбрехт

| Приложение № 1 к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 27 мая 2024 года № 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий по подготовке объектов МП ЖКХ Билибинского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Сметная стоимость, тыс.руб. | Срок начало работ | Срок окончания работ | Стоимость работ по договору |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | СС | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| город Билибино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД | Заделка стыков стеновых панелей | п.м. | 700 |  | июнь | сентябрь | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 2 | МКД | Ремонт подъездов | шт. | 10 | 8 000,0 | июнь | сентябрь |  |  | 8 000,0 |  |  |
| 3 | МКД | Ремонт мягкой кровли | м² | 1500 |  | июнь | сентябрь | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | МКД | Ремонт примыканий мягкой кровли 165 п.м. | п.м. | 165 |  | июнь | сентябрь | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 8 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦТП-3 | Замена сетевого насоса №2 в помещении насосной зд.ЦТП-3 | шт. | 1 | 2 802,0 | июнь | сентябрь | 2 802,0 |  |  | 2 802,0 |  |
| 4 | ЦТП-4 | Демонтаж сетевого бойлера | шт. | 1 | 3 278,4 | июнь | сентябрь | 3 278,4 |  |  | 3 278,4 |  |
| 5 | ЦРП | Замена магистрального трубопровода ГВС в зд. ЦРП микрорайон Арктика | м.п. | 100 | 4 563,14 | июнь | сентябрь | 4 563,1 |  |  | 4 563,1 |  |
| 6 | ВОС-1 | Замена фильтрующей загрузки первой ступени очистки фильтров СФ №1; СФ №2; СФ №3 с последующим проведением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-1 | объект | 1 | 5 896,1 | январь | март | 5 896,1 |  |  | 5 896,1 |  |
| 7 | ВОС-2 | Замена фильтрующей загрузки первой ступени очистки фильтров МФ №1; МФ №2; МФ №3; МФ №4 с последующим проведением пуско-наладочных работ оборудования ВОС-1 | объект | 1 | 5 429,6 | январь | март | 5 429,6 |  |  | 5 429,6 |  |
| 8 | Программа "Модернизация коммунальных объектов" (средства ФБ+ОБ) | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№528 до ТК№528/3 в г. Билибино (Сети теплоснабжения) | м.п. | 72 | 10 298,80 | июнь | сентябрь | 3 289,3 | 3 272,9 | 16,4 |  |  |
| 9 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК№118 до ТК№133 и канализации КК№118 до КК№661 в г.Билибино (Сети водоснабжения) | м.п. | 343 | 34 172,7 | июнь | сентябрь | 13 178,6 | 13 112,7 | 65,9 |  |  |
| 10 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей холодного и горячего водоснабжения от ТК512/5а до ТК512/6 и отТК512/5б до ТК512/7 по адресу ул.Ленина д. №15, д,№17 г.Билибино | м.п. | 133 | 5 961,45 | июнь | сентябрь | 2 310,6 | 2 299,0 | 11,6 |  |  |
| 11 |  | Капитальный ремонт канализационого коллектора вдоль МКД по адресу г. Билибино микрорайон Восточный №1/5; №1/6; №2/2; №9/1; №9/2; №9/3 | м.п. | 510 | 57 122,90 | июнь | сентябрь | 42 244,0 | 42 032,8 | 211,2 |  |  |
| 12 | тепловые сети, сети горячего и холодного водоснабжения | Капитальнвый ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №9 до №11 (сталь Ø159) | м.п. | 203 | 10 119,9 | апрель | май | 10 119,9 |  |  | 10 119,9 |  |
| 13 |  | Капитальный ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди от павильона №3 до компенсатора №1 | м.п. | 58,5 | 2 916,3 | апрель | май | 2 916,3 |  |  | 2 916,3 |  |
| 14 |  | Капитальный ремонт участка магистральной сети горячего водоснабжения 2-ой очереди ЦТП №4 - ЦРП от компенсатора №6 до №7 (сталь Ø159) | м.п. | 100 | 4 962,5 | июнь | сентябрь | 4 962,5 |  |  | 4 962,5 |  |
| 15 |  | Капитальный ремонт участка горячего водоснабжения от зд. ЦТП-1 в сторону ТК-101 (сталь Ø273) | м.п. | 108 | 2 752,99 | июнь | сентябрь | 2 753,0 |  |  | 2 753,0 |  |
| 17 |  | Капитальный ремонт участка магистральной сети горячего и холодного водоснабжения от ТК №103 до ТК №600 | м.п. | 68 | 6 805,9 | июнь | сентябрь | 6 805,9 |  |  | 6 805,9 |  |
| 18 |  | Капитальный ремонт участка сетей горячего и холодного водоснабжения от ТК №516 до ТК №517 (сталь Ø 159 мм) | м.п. | 15 | 1 649,9 | июнь | сентябрь | 1 649,9 |  |  | 1 649,9 |  |
|  |  | Ремонт участка холодного и горячего водоснабжения от ТК-528-3 до узла управления МКД ул. Октябрьская д. 3 | м.п. |  | 1 872,3 | июнь | сентябрь | 1 872,3 |  |  | 1 872,3 |  |
| 19 |  | Ремонт участка горячего и холодного водоснабжения от ТК №205 до ТК №205-а (сталь Ø 108) | м.п. | 27 | 1 902,8 | июнь | сентябрь | 1 902,8 |  |  | 1 902,8 |  |
| 20 | КНС | Монтаж насоса сточных вод марки СД 450/22,5 в зд. КНС | шт. | 1 | 1 911,0 | июнь | ноябрь | 1 911,0 |  |  | 1 911,0 |  |
| 21 | канализационные сети | Ремонт участка канализациионных сетей от КК №302-1 до КК №302-3 (сталь Ø 219мм) | м.п. | 34 | 1 673,68 | июнь | сентябрь | 1 673,7 |  |  | 1 673,7 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 166 092,3 |  |  | 119 559,0 | 60 717,4 | 305,1 | 58 536,5 | 0,0 |
| ВСЕГО по городу Билибино |  |  |  |  | 174 092,3 |  |  | 119 559,0 | 60 717,4 | 8 305,1 | 58 536,5 | 0,0 |
| сельское поселение Анюйск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД ул. Советская, 3 | Капитальный ремонт выпуска канализации от ТК-102 до МКД №3, ул. Советская | м.п. | 22 | 1 229,8 | июнь | сентябрь | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 | 0,0 | 0,0 | 1 229,8 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ДЭС | Капитальный ремонт ДГУ Caterpillar в ДЭС | шт. | 1 | 3 169,45 | февраль | сентябрь | 3 169,5 |  |  | 3 169,5 |  |
| 3 | котельная № 1 | Замена топки котла №1 и №2 | шт. | 2 |  | июнь | август | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Программа "Модернизация коммунальных объектов" (средства ФБ+ОБ) | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК №2 до ТК №64 (ПЭ Ø110, 250 м) | м.п. | 250 | 9 586,0 | июнь | сентябрь | 3 111,0 | 3 095,40 | 15,60 |  |  |
| 5 | Тепловые сети, сети холодного водоснабжения и канализации | Замена участка сетей канализации от ТК №59 до ТК №48 | м.п. | 190 | 5 444,60 | июнь | сентябрь | 5 444,6 |  |  | 5 444,6 |  |
|  |  | Замена участка сетей канализации от ТК №63 до ТК №49 | м.п. | 112,6 | 5 917,74 | июнь | сентябрь | 5 917,7 |  |  | 5 917,7 |  |
| 6 |  | Замена канализации от ТК-102 до МКД ул. Советская 3 | м.п. | 22 | 1 229,8 | июнь | сентябрь | 1 229,8 |  |  | 1 229,8 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 25 347,6 |  |  | 18 872,6 | 3 095,4 | 15,6 | 15 761,6 | 0,0 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Анюйск |  |  |  |  | 26 577,4 |  |  | 20 102,4 | 3 095,4 | 15,6 | 16 991,4 | 0,0 |
|  | сельское поселение Илирней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД №13 ул. Центральная | Замена выпуска и спутника канализации от МКД ул. Центральная, д. 13 до выгреба | м.п. | 90 | 9 796,2 | июнь | сентябрь | 9 796,2 |  |  | 9 796,2 |  |
| 2 | МКД №9 ул. Набережная | Ремонт завалинки МКД ул. Набережная, 9 | м2 | 30,8 | 939,4 | июнь | сентябрь | 939,4 |  |  | 939,4 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 10 735,5 |  |  | 10 735,5 | 0,0 | 0,0 | 10 735,5 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК №46 до ТК №50 (монтаж сталь тс Ø 32 мм, ППР Ø 25 мм) | м.п. | 103 | 4 609,9 | июнь | сентябрь | 4 609,9 |  |  | 4 609,9 |  |
| 3 |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №42 до водоёмного здания в две нитки (монтаж сталь тс Ø 57 мм, ППР Ø 63 мм) | м.п. | 92 | 7 021,5 | июнь | сентябрь | 7 021,5 |  |  | 7 021,5 |  |
| 4 |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от водоёмного здания до ТК №29 в две нитки (монтаж сталь тс Ø 89 мм, ППР Ø 80 мм) | м.п. | 120 |  | июнь | сентябрь | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5 | САХ | Замена кровли САХ на металлопрофиль | м2 | 240 | 6 532,9 | июнь | сентябрь | 6 532,9 |  |  | 6 532,9 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 18 164,3 |  |  | 11 631,4 | 0,0 | 0,0 | 11 631,4 | 0,0 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Илирней |  |  |  |  | 28 899,8 |  |  | 22 366,9 | 0,0 | 0,0 | 22 366,9 | 0,0 |
| сельский населенный пункт Кепервеем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД ул. Гагарина, д.1 | Ремонт участка выпуска канализации и трубопроводов холодного водоснабжения к МКД №1, ул. Гагарина | м.п. | 38 | 1 559,4 | май | август | 1 559,4 |  |  | 1 559,4 |  |
| 2 | МКД ул. Комарова, д.4 | Замена внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Комарова, 4 | м.п. | 75 | 1 167,4 | май | август | 1 167,4 |  |  | 1 167,4 |  |
|  | МКД ул. Комарова, д.4 | Замена стояков канализации в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Комарова, д. 4 | м.п. | 102 | 3 130,2 | май | август | 3 130,2 |  |  | 3 130,2 |  |
| 3 | МКД ул. Комарова, д.5 | Замена стояков канализации в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Комарова, д. 5 | м.п. | 37 | 1 194,0 | апрель | июнь | 1 194,0 |  |  | 1 194,0 |  |
| 4 | МКД ул. Билибина, д.13 | Замена стояков канализации в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Билибина, д. 13 | м.п. | 91 | 2 185,4 | июнь | август | 2 185,4 |  |  | 2 185,4 |  |
| 5 | МКД ул. Комарова, д.8 | Текущий ремонт внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Комарова, 8 | м.п. | 151 | 955,2 | май | август | 955,2 |  |  | 955,2 |  |
| 6 | МКД ул. Билибина, д.11 | Текущий ремонт внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения в многоквартирном доме по адресу: с.Кепервеем, ул. Билибина, 11 | м.п. | 146 | 990,6 | июнь | август | 990,6 |  |  | 990,6 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 11 182,3 |  |  | 11 182,3 | 0,0 | 0,0 | 11 182,3 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные | Перенос вентилятора дымососа котла № 1 на котел № 6 | шт. | 1 | 494,36 | июнь | сентябрь | 494,4 |  |  | 494,4 |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт металлического борова на котельной № 2 | м.п. | 25 | 5 293,4 | июнь | сентябрь | 5 293,4 |  |  | 5 293,4 |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт трубопровода холодной воды от насоса подпитки до трубопровода обратной сетевой воды в котельной №2 | м.п. | 19 | 511,3 | июнь | август | 511,3 |  |  | 511,3 |  |
| 4 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №1 а до ТК №8 (от котельной №2 до спортивного зала школы) (демонтаж сталь Ø108 мм, монтаж ППР Ø 110 мм) | м.п. | 300 | 19 050,3 | июнь | сентябрь | 19 050,3 |  |  | 19 050,3 |  |
| 5 |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №22а до ТК №23 (к МКД ул. Билибина д. №11, №13) (демонтаж сталь Ø 57 мм, монтаж ППР Ø 63 мм) | м.п. | 79 | 2 762,6 | июнь | сентябрь | 2 762,6 |  |  | 2 762,6 |  |
| 6 |  | Замена трубопроводов тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК №13 до ТК №18 (МКД ул. Кавракая д. №4) (демонтаж сталь тс Ø 133 мм, хвс Ø 89; монтаж сталь тс Ø 133 мм, хвс Ø 89мм ППР ????) | м.п. | 72 | 4 277,15 | июнь | сентябрь | 4 277,2 |  |  | 4 277,2 |  |
| 7 | Прочие объекты | Ремонт кровли гаража боксы №2 , №5 | м² | 82 | 2 329,1 | июнь | август | 2 329,1 |  |  | 2 329,1 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 34 718,4 |  |  | 34 718,4 | 0,0 | 0,0 | 34 718,4 | 0,0 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Кепервеем |  |  |  |  | 45 900,7 |  |  | 45 900,7 | 0,0 | 0,0 | 45 900,7 | 0,0 |
| сельское поселение Омолон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЖД ул. Береговая, д.12 | Замена трубопроводов отопления и холодной воды от ТК73 до врезки в ж/д ул. Береговая, д.6 (ввод в дом) (демонтаж сталь тсØ40 мм , хвс Ø25 мм; монтаж сталь тс Ø40 мм, хвс ППР Ø25 мм ) | м.п. | 14 | 1 172,94 | июнь | август | 1 172,9 |  |  | 1 172,9 |  |
| 2 | ЖД ул. Школьная, д.6 | Замена трубопроводов отопления и холодной воды от ТК73 до врезки в ж/д ул. Школьная, д.6 (ввод в дом) (демонтаж сталь тсØ40 мм , хвс Ø25 мм; монтаж сталь тс Ø40 мм, хвс ППР Ø25 мм ) | м.п. | 8 | 324,71 | июнь | август | 324,7 |  |  | 324,7 |  |
| 3 | МКД ул. Сульженко, 9 | Замена трубопроводов канализации и спутника канализации (тепловое сопровождение) (сталь Ø 159 мм) | м.п. | 57 | 4 265,33 | июнь | август | 4 265,3 |  |  | 4 265,3 |  |
| 4 | МКД ул. Черепова, 8б | Замена трубопроводов канализации и спутника канализации (тепловое сопровождение) (сталь Ø 159 мм, Ø 25 мм) | м.п. |  | 3 182,63 | июнь | август | 3 182,6 |  |  | 3 182,6 |  |
| 5 | МКД ул. Сульженко, 5 | Текущий ремонт подъездов ул. Сульженко, 5 | шт. | 3 | 5 108,85 | июнь | сентябрь | 5 108,9 |  |  | 5 108,9 |  |
| 6 | МКД ул. Сульженко, 7 | Капитальный ремонт кровли путем замены шифера на металлопрофиль | м2 | 700 | 8 950,50 | июнь | август | 8 950,5 |  |  | 8 950,5 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 14 054,5 |  |  | 14 054,5 | 0,0 | 0,0 | 14 054,5 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов тепловой сети и холодного водоснабжения от ТК №39 до врезки в зд.МБОУ "ШИ с.Омолон" (демонтаж сталь тс Ø76 мм, вс Ø76 мм; монтаж тс Ø76 мм, ППР Ø63мм) | м.п. | 87 | 6 060,1 | июнь | сентябрь | 6 060,1 |  |  | 6 060,1 |  |
| 3 |  | Замена трубопровода тепловой сети от ТК №19 до ТК №25 (демонтаж, монтаж сталь Ø76 мм - 38 м; Ø57 мм - 130м) | м.п. | 168 | 7 178,8 | июнь | сентябрь | 7 178,8 |  |  | 7 178,8 |  |
| 4 |  | Замена трубопровода тепловой сети от ТК №69 до ТК №76 (ул. Береговая, 12) (демонтаж, монтаж сталь Ø76 мм - 62 м; Ø57 мм - 67м) | м.п. | 169 | 5 406,6 | июнь | сентябрь | 5 406,6 |  |  | 5 406,6 |  |
| 5 | склад ГСМ | Перевозка емкостей с нефтебазы "Перевалка" на новый склад, подготовка площадки под установку резервуаров | шт. | 6 | 448,3 | июнь | декабрь | 448,3 |  |  | 448,3 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 19 093,7 |  |  | 19 093,7 | 0,0 | 0,0 | 19 093,7 | 0,0 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Омолон |  |  |  |  | 33 148,2 |  |  | 33 148,2 | 0,0 | 0,0 | 33 148,2 | 0,0 |
| сельское поселение Островное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Объекты жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД ул. Есенина, д.3 | Текущий ремонт подъездов ул. Есенина, д.3 | шт. | 3 | 1950,6 | июнь | сентябрь | 1 950,6 |  |  | 1 950,6 |  |
| 2 | МКД ул. 50 лет Советской власти, д.8 | Текущий ремонт подъездов ул. 50 лет Советской власти, д.8 | шт. | 1 | 665,8 | июнь | сентябрь | 665,8 |  |  | 665,8 |  |
| 4 | МКД ул. Анюйская, д.1, д.1б | Замена участка выпуска канализации МКД ул. Анюйская, д.1, д.1б (Ø110 L=45) | п.м. | 45 | 2026,2 | июнь | сентябрь | 2 026,2 |  |  | 2 026,2 |  |
| Итого по жилищному фонду: |  |  |  |  | 4 642,6 |  |  | 4 642,6 | 0,0 | 0,0 | 4 642,6 | 0,0 |
| II. | Объекты коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДЭС | Монтаж двух дизель-генераторных установок марки BY-C550 (ДВС Cummins) в здании ДЭС | шт. | 2 | 418,4 | февраль | март | 418,4 |  |  | 418,4 |  |
| 2 |  | Прокладка временного кабеля от дизель-генераторных установок марки BY-C550 (ДВС Cummins) к щиту управления и синхронизации в ДЭС с.п. Островное | п.м. | 12 | 133,80 | февраль | март | 133,8 |  |  | 133,8 |  |
| 3 |  | Временное подключение дизель-генераторной установки марки BY-C550 (ДВС Cummins) к шкафу синхронизации и управления ДЭС | шт. | 1 | 96,63 | февраль | март | 96,6 |  |  | 96,6 |  |
| 4 |  | Прокладка кабеля и подключение дизель-генераторных установок марки BY-C550 (ДВС Cummins) к шкафу синхронизации и управления ДЭС | шт. | 2 | 960,9 | июнь | август | 960,9 |  |  | 960,9 |  |
|  | ЛЭП | Замена квартирных приборов учета эл.энергии (140 шт.) и на объектах ЖКХ (4 шт.) | шт. | 144 | 6 897,21 | июнь | ноябрь | 6 897,2 |  |  | 6 897,2 |  |
| 7 |  | Прокладка СИП от здания ДЭС до опоры № 40А | м.п. | 640 | 224,1 | май | июль | 224,1 |  |  | 224,1 |  |
| 8 | тепловые сети и сети холодного водоснабжения | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №10 до ТК №38 (ПЭ Ø40 ) | м.п. | 50 | 1 853,4 | июнь | сентябрь | 1 853,4 |  |  | 1 853,4 |  |
| 9 |  | Замена трубопроводов холодного водоснабжения от ТК №5 до ТК №72 (ПЭ Ø75 мм ) | м.п. | 306 | 14 085,6 | июнь | сентябрь | 14 085,6 |  |  | 14 085,6 |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 24 670,0 |  |  | 24 670,0 | 0,0 | 0,0 | 24 670,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по сельскому поселению Островное: |  |  |  |  | 29 312,6 |  |  | 29 312,6 | 0,0 | 0,0 | 29 312,6 | 0,0 |
| ВСЕГО по Билибинскому муниципальному району |  |  |  |  | 337 931,1 |  |  | 270 389,9 | 63 812,8 | 8 320,7 | 206 256,4 | 0,0 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район от 28 мая 2024 года № 567

СОСТАВ

комиссии для осуществления оперативного контроля за ходом подготовки объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медведев А.В |  | - | заместитель Главы Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район - начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики. |  |
| Заместители председателя комиссии: |  |  |  |  |
| Бережнова С.П. |  | - | глава муниципального образования сельское поселение Илирней; |  |
| Кожевникова О.С. |  | - | глава муниципального образования городское поселение Билибино; |  |
| Кутынкева Н.М. |  | - | глава муниципального образования сельское поселение Омолон; |  |
| Нестерова В.В. |  | - | глава муниципального образования сельское поселение Анюйск. |  |
| Ягловская А.В. |  | - | глава муниципального образования сельское поселение Островное; |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
| Абдуллаев А.Г. |  | - | начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Билибинскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЧАО; |  |
| Андросов М.А. |  | - | начальник участка Омолон Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Брычаев С.И. |  | - | директор Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Голованов А.С. |  | - | начальник участка Илирней Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Драная А.С. |  | - | депутат Совета депутатов сельского поселения Анюйск (по согласованию); |  |
| Евсеева Г.Е. | - |  | начальник участка водоканал Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Комбаров В.И. | - |  | начальник участка Островное Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Левчановский Н.Н. | - |  |  | заместитель директора Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района по общим вопросам; |  |
| Вальгыргина М.А. | - |  |  | депутат Совета депутатов сельского поселения Островное (по согласованию); |  |
| Махонин В.А. | - |  |  | начальник участка Анюйск Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Айнав С.С. | - |  |  | депутат Совета депутатов сельского поселения Илирней (по согласованию); |  |
| Попов А.М. | - |  |  | начальник участка Кепервеем Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Пантюхова Л.А. | - |  | специалист первой категории организационной и кадровой работы Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район; |  |
| Заводчикова Л.А. | - |  |  | заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики – начальник отдела промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ; |  |
| Филянов А.Н. | - |  |  | Начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район; |  |
| Филянова М.А. | - |  |  | исполняющий обязанности начальника отдела жилья Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район; |  |
| Смирнов А.В. | - |  |  | начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррористической защищенности Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район; |  |
| Бейфорт Д.В. | - |  |  | государственный инспектор отдела за опасными производственными объектами по ЧАО Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию); |  |
| Сташук О.Б. | - |  |  | начальник участка тепловых сетей Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Шираковская О.А | - |  | начальник жилищно-эксплуатационного подразделения Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района; |  |
| Польшикова А.П. | - |  | депутат Совета депутатов сельского поселения Омолон (по согласованию). |  |

В случае отсутствия одного из членов Комиссии его обязанности исполняет лицо его замещающее по должности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БИЛИБИНО

Шестьдесят первая очередная сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от    29 мая  2024 года   № 1                                                                         г. Билибино

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения Билибино

В связи с проведением выборов представительного органа местного самоуправления муниципального образования городское поселение Билибино, руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения Билибино

Р Е Ш И Л:

1. Для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение Билибино образовать на территории городского поселения Билибино два многомандатных избирательных округа;

1.1. Пятимандатный избирательный округ № 1 с численностью избирателей 2215 человек в границах избирательных участков № 21, № 22;

1.2. Пятимандатный избирательный округ № 2 с численностью избирателей 2186 человек в границах избирательных участков № 23, № 24, 29.

2. Утвердить прилагаемую схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение Билибино (приложение №1) и ее графическое изображение (приложение №2) сроком на десять лет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Билибино от 19 декабря 2014 года № 2 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов в городском поселении Билибино».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

городское поселение Билибино                                                                  В.Н. Балаханова

Глава муниципального образования

городское поселение Билибино                        			    О.С. Кожевникова

Приложение 1

к Решению Совета депутатов муниципального образования городское поселение Билибино

от 29 мая 2024 года № 1

Схема

многомандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образование городское поселение Билибино

| Число избирателей в городском поселении Билибино на 01 января 2024 года, чел. | 4401 |
| --- | --- |
| Количество пятимандатных избирательных округов | 2 |
| Количество мандатов в каждом избирательном округе | 5 |
| Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат | 440 |
| Средняя норма представительства избирателей в пятимандатном избирательном округе | 2200 |
| 10% от средней нормы представительства избирателей | 44 |
| Верхняя граница численности избирателей в пятимандатном избирательном округе (+10%): | 2244 |
| Нижняя граница численности избирателей в пятимандатном избирательном округе (-10%): | 2156 |

| № избира-тельного округа | Номера избирательных участков, входящих в состав избирательного округа | Число мандатов | Границы избирательного округа | Количество избирателей в избирательном округе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21, 22 | 5 | г. Билибино: мкр. Арктика, дома: №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 5-1,5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 8-1,8-2, 8-3, 8-4, 8-5,8-6, 8-7; ул. Ленина, дома №№10, 11, 12, 12/1, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24-а; ул. Октябрьская, дома №№ 2, 3. | 2215 |
| 2 | 23, 24, 29 | 5 | г. Билибино: ул. Курчатова, дома: №№ 2, 4, 4/1, 10, 12; ул. Ленина, дома; №№1, 3, 5; ул. Комсомольская, дома: №№1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Мандрикова, дома: №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Приисковая, дома: №№ 3, 4; ул. 30 лет Советской Чукотки, дома: №№ 4-а, 10-а, 13, 15, 18, 21; ул. Сеймчанская, дома: №№ 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2/1, 2/2, 3, 4, 13; ул. Октябрьская, дом № 1; мкр. Восточный; улицы: Береговая, Гагарина, Геологов, Глазырина, Комарова, Лесная, Линейный пункт, Молодёжная, Нижняя, Осипенко, Островная, Почтовый проезд, Спутник, Строителей, Терешковой, Шевченко, Южная; переулки: Весёлый, Транспортный; ГБУЗ ЧОБ – филиал Билибинская РБ; Чукотский северо-западный техникум города Билибино; ИВС МО МВД России «Билибинский»; пос. Алискерово; село Кепервеем. | 2186 |

Приложение 2

к Решению Совета депутатов муниципального образования городское поселение Билибино

от 29 мая 2024 года № 1

Графическое изображение

схемы многомандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образования городское поселение Билибино

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 мая 2024 года  № 580                                                                     г. Билибино

О праздновании Дня России в Билибинском муниципальном районе в 2024 году

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня 2024 года, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район  от 27 декабря 2023 года № 1536 «Об утверждении календарного плана культурно-массовых мероприятий в Билибинском муниципальном районе на 2024 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения праздничных Мероприятий, посвященных празднованию  Дня России в Билибинском муниципальном районе в 2024 году,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Билибинского муниципального района (Пидданюк С.К., Иваницкая М.О., Спасова А.А.) обеспечить подготовку и проведение Мероприятий.

3. Управлению социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (Луценко Я.С.) информировать  Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Билибинский» (Сырбыкай В.С.), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал – Билибинская районная больница (Мусаев М.М.), 7 пожарно – спасательную часть пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу (Кодзоков А.Ч.), отделение в г. Билибино Управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу (Чиликин А.А.), отдел гражданской защиты Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район (Смирнов А.В.) о проведении Мероприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Билибинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника Управления социальной политики  Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район – Луценко Я.С.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                                В.В. Гизбрехт

Приложение

к Постановлению   Администрации

муниципального           образования

Билибинский  муниципальный район

от 29 мая 2024 года № 580

План проведения  праздничных мероприятий,  посвященных празднованию

Дня России в Билибинском муниципальном районе в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виртуальная выставка «Страна, что названа великой» ко Дню России | 07.06.2024 -13.06.2024 г. 11:00 – 19:00 | МАУК «ЦБ БМР» г. Билибино трансляция исторического экскурса на светодиодном наружном экране в г. Билибино | Спасова А.А. |
| 2. | Трансляция док. фильма «История России. От Рюрика до революции» | 08.06.2024 – 09.06.2024 г. 12:00 | МАУК Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С.Глазырина | Иваницкая М.О. |
| 3. | Мероприятие «Наш дом - Россия» | 11.06.2024 г. 13:00 | МАУК Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С.Глазырина | Иваницкая М.О. |
| 4. | Выездная праздничная программа «Россия-это имя свято!» | 11.06.2024 г. 13:00 | с. Островное Берег р. Мухтуй | Пидданюк С.К. Лейвина Т.М. |
| 5. | Праздничный концерт «В сердце Севера» | 12.06.2024 г. 13:00 | площадка перед зданием МАУК ЦДНТ г. Билибино | Пидданюк С.К. |
| 6. | Праздничный концерт «С малой Родины моей начинается Россия» | 12.06.2024 г. 13:00 | МАУК «ЦДНТ БМР» ДК с. Анюйск | Пидданюк С.К. Якобсоне З.С. |
| 7. | Праздничный концерт «Россия-всё чем я живу» | 12.06.2024 г. 13:00 | МАУК «ЦДНТ БМР» ДК с. Илирней | Пидданюк С.К. Гарцевич О.Г. |
| 8. | Праздничный концерт «Великая наша страна!» | 12.06.2024 г. 13:00 | МАУК «ЦДНТ БМР» ДК с. Омолон | Пидданюк С.К. Кирьянова А.А. |
| 9. | Праздничный концерт «Россия-Родина моя!» | 12.06.2024 г. 13:00 | МАУК «ЦДНТ БМР» ДК с. Кепервеем | Пидданюк С.К. Петровская А.С. |
| 10. | Выставка «Мой адрес - Россия» | 10.06.2024 - 20.06.2024 г. 11:00 – 19:00 | МАУК Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С.Глазырина | Иваницкая М.О. |
| 11. | Выставка из собраний музея «Из истории государства Российского» (филателия и фалеристика) | 10.06.2024 - 20.06.2024 г. 11:00 – 19:00 | МАУК Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С.Глазырина | Иваницкая М.О. |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БИЛИБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от 28 мая 2024 года № 161-рг | г. Билибино |
| --- | --- |

Об окончании отопительного периода в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район 2023-2024 годов

На основании соглашений, заключенных между Администрациями муниципальных образований городского и сельских поселений и Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район о передачи части своих полномочий, руководствуясь Уставом муниципального образования Билибинский муниципальный район, в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8˚С в течение последних пяти суток:

- Завершить отопительный период в сельском поселении Омолон муниципального образования Билибинский муниципальный район с 29 мая 2024 года с 00.00 часов по местному времени.

- Муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района руководствоваться данным распоряжением при начислении коммунальных платежей.

- Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном вестнике Билибинского района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Билибинский муниципальный район.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Заводчикову Л.А.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                                     В.В. Гизбрехт

| РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО | Учредитель: Администрация МО МБР Соучредители: Совет депутатов МО БМР. Ответственный за выпуск: Гизбрехт В.В. Адрес учредителя и издателя: 689450, г. Билибино ул. Курчатова, д. 6 Адрес редакции: 689450, г. Билибино ул. Курчатова, д. 6 Подписано в печать: 29.05.2024 г. в 11:00(по графику);11:00(фактически) Тираж: 12 экз |
| --- | --- |