АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БИЛИБИНО

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10 апреля 2026 года | № 8 | гп. Билибино |
| --- | --- | --- |

Об организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на территории сельского поселения Кепервеем в 2026 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Постановлением от 02 апреля 2025 года № 257 Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район «Об организации подготовительных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и половодья на территории Билибинского муниципального района  в 2025 году», Уставом муниципального образования городского поселения Билибино, в целях подготовки и проведения предупредительных противопаводковых мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия паводковых вод, защиты жизни и здоровья населения, проживающего на территории сельского поселения Кепервеем, Администрация муниципального образования  городского поселения Билибино.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав комиссии по проведению противопаводковых мероприятий сельского поселения Кепервеем на 2026 год, согласно приложения 1.

- Назначить ответственным за безаварийный пропуск паводковых вод на территории сельского поселения Кепервеем Тарасова М.А – главу Администрации муниципального образования городского поселения Билибино.

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Кепервеем в 2026 году, согласно приложения 2.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений сельского поселения Кепервеем организовать работу по выполнению Плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории сельского поселения Кепервеем в 2026 году

- Организовать взаимодействие с  Билибинским инспекторским участком Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому АО по вопросам предоставления гидрологической информации, контролю за уровнем паводковых вод.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского поселения Билибино                                                                    М.А. Тарасов

Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение Билибино от 10 апреля 2026 года № 8

Состав  комиссии по проведению противопаводковых мероприятий на территории

сельского поселения Кепервеем на 2026 год

| Фамилия, имя, отчество | должность/место работы | телефон |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  |  |
| Тарасов Михаил Александрович | Глава МО городское поселение Билибино | р.т. 8 (42738) 2-35-14 м.т. 8 (900) 335-55-15 |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |
| Попов Андрей Михайлович | Начальник участка МП ЖКХ БМР | р.т. 8 (42738) 2-74-90 м.т. 8 (968) 141-72-06 |
| Члены комиссии |  |  |
| Гематагина Анна Романовна | Фельдшер ГБУЗ с. Кепервеем | м.т. 8 (964) 481-12-15 |
| Бусыгин Владимир Викторович | УУП МОМВД «Билибинский» | м.т. 8 (964) 481-33-51 |
| Бескова Лариса Владимировна | Директор МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» | р.т. 8 (42738) 2-73-78 м.т. 8 (924) 285-58-48 |

Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования городское поселение Билибино от 10 апреля 2026 года № 8

ПЛАН

противопаводковых мероприятий в 2026 году

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка | Глава городского поселения | до 19.04.2026 г. |  |
| 2 | Создание комиссии по проведению противопаводковых мероприятий | Глава городского поселения | до 19.04.2026 г. |  |
| 3 | Проведение предпаводковых обследований готовности предприятий к пропуску паводковых вод | Противопаводковая комиссия | до 19.04.2026 г. |  |
| 4 | Организация обследования в сельском поселении зон возможного подтопления | Противопаводковая комиссия | до 19.04. 2026г. |  |
| 5 | Очистка от снежных заносов территорий жилого фонда, прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций села | МП ЖКХ уч. Кепервеем, руководители предприятий и учреждений села | Апрель-май 2026 г. |  |
| 6 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реку и водоемы химически опасных веществ отходов промышленного и сельскохозяйственного производства | Руководители предприятий, учреждений и организаций села всех форм собственности | постоянно |  |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссии | Апрель -май 2026 г. |  |
| 8 | Ознакомление руководителей предприятий, учреждений, организаций с предварительным прогнозом прохождения весеннего паводка | Глава городского поселения | Постоянно при поступлении информации |  |
| 9 | Проведение проверки жилых и производственных объектов, попадающих в зону возможного подтопления | Глава городского поселения, руководители предприятий, организаций, учреждений | до 20.05.2026г. |  |
| 10 | Проведение проверки системы уличного оповещения (сирены) | Глава городскогог поселения. | постоянно |  |
| 11 | Организация регулярного оповещения населения о масштабах и сроках предстоящего половодья и паводков через средства коммуникации (чат) и информация путем телефонной и мобильных сообщений | Члены противопаводковой комиссии. Администрация городского поселения | В поводковый период |  |
| 12 | Проверка маломерных судов на случай эвакуации населения | Глава городского поселения Билибинский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому АО УУП МОМВД «Билибинский» | 20.05.2026 |  |
| 13 | Проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности в случае подтопления | Противопаводковая комиссия | 20.05.2026 |  |
| 14 | Проведение инвентаризации спасательных средств, проведение инструктажа и обучения спасательных групп | Глава городского поселения | 20.05.2026 |  |
| 15 | Профилактическая работа по безопасному поведению в период половодья с воспитанниками и учащимися Директор МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем», с родителями | Директор МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» | 20.05.2026 |  |
| 16 | Обеспечение сохранности материально-технических средств, поднятие на высоту, не допускающая подтопления | Глава городского поселения. Начальник МП ЖКХ уч. Кепервеем | 20.05.2026 |  |
| 17 | Определение безопасного места на территории села для возможной эвакуации жителей села | Глава городского поселения Директор МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем», фельдшер | 20.05.2026 |  |
| 18 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц во время прохождения паводковых вод, а также в период ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций. | Глава городского поселения | 20.05.2026 |  |
| 19 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды. Информирование Администрации три раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 | Билибинский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому АО | На весь период паводка |  |
| 20 | Составление сводок и передача информации о состоянии дел в период прохождения паводковых вод в ЕДДС Билибинского района | Глава городского поселения | Ежедневно с 8.00 до 10.00 с 10 мая |  |
| 21 | Обеспечение охраны общественного порядка в селе, контроль за соблюдением правил пользования и управления маломерными судами | УУП МОМВД «Билибинский» Билибинский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому АО | На период паводка и в дальнейшем открытой воды |  |
| 22 | Обеспечить готовность оказание экстренной медицинской помощи. Обеспечить резерв медикаментов. | фельдшер ГБУЗ с. Кепервеем | На период паводка |  |

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник участка МП ЖКХ сп. Кепервеем |  | А.М. Попов |
| УУП ОУУП МОМВД «Билибинский» |  | В.В. Бусыгин |
| Фельдшер ГБУЗ сп. Кепервеем |  | А.Р. Гематагина |
| Директор МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» |  | Л.В. Бескова |